ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 22 | апреля | 2020 года | г. Благодарный | № | 445 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 года № 334

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября   2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2019 года № 2144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края», администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 года № 334 «Об утверждении муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 12 июля 2018 года № 804, от 22 февраля 2019 года №304, от 08 мая 2019 года № 854, от 01 июля 2019 года № 1064, от 29 ноября 2019 года №1938, от 11 февраля 2020 года № 160).

2.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника управления по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Кожина Е.П.

3.	Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

| Глава Благодарненского городского округа Ставропольского края | А.И. Теньков |
| --- | --- |

Проект визируют:

Первый заместитель главы администрации

Благодарненского городского округа

Ставропольского края                                                               Е.П. Кожин

Начальник отдела по организационным и

общим вопросам администрации

Благодарненского городского округа

Ставропольского края                                                               Л.В. Пластинина

Исполняющий обязанности заместителя главы

администрации Благодарненского городского

округа Ставропольского края,

начальник отдела торговли администрации

Благодарненского городского округа

Ставропольского края                                                              Н.Д. Федюнина

Начальник  Финансового управления администрации

Благодарненского городского округа

Ставропольского края                                                                  Л.В. Кузнецова

Заместитель начальник  отдела правового обеспечения

администрации Благодарненского городского округа

Ставропольского края                                                                 Л.С. Шурховецкая

|  | # УТВЕРЖДЕНЫ # постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края # __от 22 апреля 2020 года № 445 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 года № 334

- Приложение 6 к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции:

|  | «Приложение 6 к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Благодарненского городского округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | единица измерения | значения индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы, по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – дворовые территории)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | количество населенных пунктов, реализовавших мероприятия по благоустройству территорий от общего количества населенных пунктов | единиц | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Формирование современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий в Благодарненском городском округе Ставропольского края | единиц | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 1.2. | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в Благодарненском городском округе Ставропольского края | человек | 0 | 1397 | 3259 | 4657 | 6984 | 9311 | 11639 | 13967 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Формирование современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий в Благодарненском городском округе Ставропольского края | единиц | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2.2. | количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Благодарненском городском округе Ставропольского края. | человек | 0 | 1397 | 3259 | 4657 | 6984 | 9311 | 11639 | 13967 |

- Приложение 7 к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции:

|  | «Приложение 7 к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

| № п/п |  | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | тип основ ного меро прия тия |  |  | ответственныйисполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы рограммы | срок |  |  |  | связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
| Цель Программы «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – дворовые территории)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» | х |  | управление по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |  | 2018 |  | 2024 |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | выполнение функций органами местного самоуправления БГО СК | управление по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  | 2018 |  |  | 2024 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» |  | х | управление по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  | 2018 |  |  | 2024 |  |  | пункт 1 приложения 6 к программе |
| Задача 1 Подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам» |  | выполнение функций органами местного самоуправления БГО СК | управление по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  | 2018 |  |  | 2024 |  |  | пункт 2.1, 2.2 приложения 6 к программе» |  |

3. Приложение 8 к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции:

|  | «Приложение 8 к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограм мы Програм мы, основно го мероприя тия подпро граммы Программы | источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей)* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Программа «Формирова ние современной городской среды», всего | бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее местный бюджет), в т.ч. | 17 807,96 | 120 799,32 | 2 701,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 16 563,11 | 113 961,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: Ответственному исполнителю управлению по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | 16 563,11 | 113 961,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 1 244,85 | 6 837,96 | 2 701,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю управлению по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | 1 244,85 | 6 837,96 | 2 701,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограм ма «Благоустройство обществен ных территорий», всего | бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее местный бюджет), в т.ч. | 17 807,96 | 71 221,44 | 2 701,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 16 563,11 | 66 862,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю управлению по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | 16 563,11 | 66 862,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 1 244,85 | 4 359,07 | 2701,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю управлению по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | 1 244,85 | 4 359,07 | 2 701,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее местный бюджет), в т.ч. | 17 807,96 | 71 221,44 | 2 701,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 16 563,11 | 66 862,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю управлению по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | 16 563,11 | 66 862,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 1 244,85 | 4 359,07 | 2 701,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю управлению по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | 1 244,85 | 4 359,07 | 2 701,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограм ма «Благоустройство дворовых территорий», всего | бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее местный бюджет), в т.ч. | 0,00 | 49 577,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 0,00 | 47 098,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю управлению по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 47 098,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 2 478,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю управлению по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 2 478,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие: «Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам» | бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее местный бюджет), в т.ч. | 0,00 | 49 577,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 0,00 | 47 098,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю управлению по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 47 098,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 2 478,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю управлению по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 2 478,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* - при условии получения субсидии из средств бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год.

Заместитель главы администрации

Благодарненского городского

округа Ставропольского края                                                                                                    Н.Д.Федюнина