**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ВТОРОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 04 апреля 2023 года | г.Благодарный | № 65 |

Об утверждении Перечня наказов избирателей, принятых к исполнению депутатами Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Благодарненского городского округа Ставропольского края, Положением о наказах избирателей депутатам Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края от 01 февраля 2023 года № 48, Совет депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый Перечень наказов избирателей, принятых к исполнению депутатами Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию в газете «Известия Благодарненского городского округа Ставропольского края» и размещению на официальном сайте администрации городского округа Благодарненского городского округа Ставропольского края в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов

Благодарненского городского округа

Ставропольского края А.Г.Гучмазов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНО  решением Совета депутатов  Благодарненского городского округа  Ставропольского края  от 04 апреля 2023 года № 65 |

**ПЕРЕЧЕНЬ НАКАЗОВ** **ИЗБИРАТЕЛЕЙ,**

**ПРИНЯТЫХ К ИСПОЛНЕНИЮ ДЕПУТАТАМИ**

**СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | территория реализации наказа (избирательный округ, населенный пункт) | содержание наказа (мероприятия в рамках реализации наказа) | сроки, результаты исполнения | получатель средств бюджета (главный распорядитель бюджетных средств) | объем финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Избирательный округ № 1, депутат Матиева Гульстан Мухаметалиевна**  **Границы: аул. Эдельбай; село Мирное.** | | | | | |
| 1 | а. Эдельбай | Строительство дороги по ул. Новой от дома № 1 до № 44 | В 2024 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 800 м, 2025 год. | Управление по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее-АБГО СК) | Программа СК «Развитие транспортной системы».  Примерная стоимость 20 млн. руб. |
| 2 | а. Эдельбай | Освещение (фонари) конец ул. Новой | 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 3 | а. Эдельбай | Строительство детской площадки на территории МОУ «СОШ №14» | 2025 год. | Управление образования и молодежной политики АБГО СК  Управление по делам территорий АБГО СК | Программа инициативного бюджетирования. Сметная стоимость 552 506,00 руб. |
| 4 | а. Эдельбай | Строительство теневого навеса для организации летнего досуга на территории МОУ «СОШ №14» | 2024 год | Управление образования и молодежной политики АБГО СК  Управление по делам территорий АБГО СК | Программа инициативного бюджетирования. Сметная стоимость 410 328,00 руб. |
| 5 | а. Эдельбай | Замена подводящего водовода к МОУ «СОШ №14» (нет напора воды) износ труб, установка 1975 года) | 2025 год | Управление образования и молодежной политики АБГО СК | Программа модернизации школьных систем образования |
| 6 | с. Мирное | Ремонт тротуара на территории МДОУ «ДС №22» | 2026 год | Управление образования и молодежной политики АБГО СК | Программа «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 7 | с. Мирное | Спил деревьев на территории МДОУ «ДС №22» | 2023 год | МУ «ЕДДС БГО СК» |  |
| 8 | с. Мирное | Обустройство детской площадки на территории МОУ «СОШ №13» | После завершения работ по капитальному ремонту | Управление образования и молодежной политики АБГО СК  Управление по делам территорий АБГО СК | Программа инициативного бюджетирования. Сметная стоимость 552 506,00 руб. |
| **Избирательный округ № 2 депутат Гончаров Михаил Евгеньевич**  **Границы: село Алексеевское;**  **город Благодарный: пер. Красноармейский (нечетные номера от № 1 до № 3а, четные номера от № 2 до № 14), ул. Краснознаменская (нечетная сторона от № 1 до 183, четная сторона от № 2 до №156), ул. Петровского, ул. Советская (нечетная сторона от № 477 до № 595), ул. Набережная (четные номера от № 2 до №110), ул. Комарова, пер. Подгорный (четные номера с №12 до №34, нечетные номера с №21 по №41), пер. Красноармейский (нечетные номера от № 1 до № 3а, четные номера от № 2 до № 14)** | | | | | |
| 9 | г. Благодарный | Ул. Набережная: строительство, профилировка дороги, тротуар, недостаточное освещение | В 2022 году выполнены работы по подсыпке и профилировки дорожного покрытия с применением асфальтной крошки протяженностью 400 м. от дома № 38 до дома № 78. Подсыпка и профилировка от дома № 2 до дома № 38 на 2024 год, От дома № 80 до №110 на 2025 год  Сроки восстановления уличного освещения III квартал 2024 года. 1200 м, установка дополнительных светильников. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 180,0 тыс. руб. |
| 10 | г. Благодарный | Строительство тротуара и дороги по ул. Петровского от пер. Красноармейский до конца | В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 941 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Исполнение 2027 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Программа СК «Развитие транспортной системы». Примерная стоимость 30 млн. руб. |
| 11 | г. Благодарный | Освещение мостов по ул. Набережная - пер. Подгорный; по ул. Набережная (железный мост) | В 2024 году разработка ПСД, 600 м. Исполнение 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 300 тыс. руб. |
| 12 | г. Благодарный | Строительство детской спортивной площадки на ул. Советской в восточной части города | В 2025 году разработка ПСД. Исполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Программа инициативного бюджетирования или местные инициативы. Примерная стоимость 4,5 млн. руб. |
| 13 | г. Благодарный | Пер. Пролетарский (между ул. Набережная и ул. Краснознаменская) строительство «ливневки» с дренажом в реку и дороги | 2027 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Строительство ливневой канализации возможно только при комплексной программе благоустройства, необходима разработка ПСД с очистными сооружениями |
| 14 | г. Благодарный | Произвести ремонт детской площадки возле центрального моста | ПСД направлено на экспертизу. Исполнение 2024-2025гг | Управление по делам территорий АБГО СК | Сметная стоимость 159 млн. руб. |
| 15 | г. Благодарный | Ул. Краснознаменская, от пер. Подгорный до конца – ямочный ремонт | 2023 год Заключен контракт на ямочный ремонт | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 16 | г. Благодарный | Ремонт тротуара по ул. Краснознаменская от пер. Лермонтова до пер. Подгорный | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 530 м. Исполнение 2026 год. Ремонт дороги и тротуара. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. | Управление по делам территорий АБГО СК | Программа СК «Развитие транспортной системы» |
| 17 | г. Благодарный | Установка знака «Пешеходный переход» и нанесение дорожной разметки на участке дороги по пер. Подгорный на пересечении с ул. Набережная, с ул. Краснознаменская | 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 18 | с. Алексеевское | Реконструкция стадиона | 2024-2025 годы | Управление физической культуры и спорта АБГО СК | Программа поддержки местных инициатив СК |
| 19 | с. Алексеевское | Строительство многофункциональной спортивной площадки, детской игровой площадки, с прилегающей зоной отдыха | 2026 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Программа поддержки местных инициатив СК |
| 20 | с. Алексеевское | Строительство пешеходной дорожки по ул. Ленина, нечетная сторона | В 2023 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 2000 м. Подача заявки на получение субсидии в 2023 году. Исполнение 2023-2024 годы | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 50 млн. руб. Программа СК «Развитие транспортной системы» |
| 21 | с. Алексеевское | Строительство дороги по ул. Ленина, нечетная сторона |
| 22 | с. Алексеевское | На участке дороги Благодарный- Летняя Ставка от поворота на с. Каменная Балка до поворота на с. Алексеевское произвести ямочный ремонт | Наказ выполнен – 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| **Избирательный округ № 3 депутат Погорелов Михаил Викторович**  **Границы: село Каменная Балка; поселок Каменка; хутор Гремучий; х. Красный Ключ; хутор Дейнекин; хутор Алтухов.** | | | | | |
| 23 | х. Гремучий | Не соблюдается график движения маршрутного сообщения | Проведение конкурсов на оказание услуг по перевозке, для отстранения недобросовестного перевозчика, 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 24 | х. Гремучий | Просьба расчистить и подсыпать дорогу по ул. Степной, ул. Мира | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов, 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 25 | х. Гремучий | В связи с отсутствием магазина, просьба организовать передвижную автолавку | 2023 год | Отдел экономического развития АБГО СК |  |
| 26 | х. Красный Ключ | Просьба расчистить и подсыпать дорогу по ул. Дорожной | Заключен контракт на выполнение работ (разработана ПСД, протяженность 668 м.), 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Сметная стоимость 6 661 590,00 руб. |
| 27 | х. Красный Ключ | Просьба организовать маршрутное сообщение | Проведение конкурсов на оказание услуг по перевозке, для отстранения недобросовестного перевозчика, 2023 год. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 28 | х. Красный Ключ | В связи с отсутствием магазина, просьба организовать передвижную автолавку | 2023 год | Отдел экономического развития АБГО СК |  |
| 29 | с. Каменная Балка. | Кронирование деревьев над зданием ФАП и по ул. Школьной над фонарной линией | Выполнено 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 30 | с. Каменная Балка | Не соблюдается график движения маршрутного сообщения | Проведена беседа с перевозчиком ИП Исмаиловым А.М. График соблюдается, 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 31 | с. Каменная Балка | Ремонт дороги и Благоустройство тротуарной дорожки по ул.8 Марта | В 2023 году разработка ПСД и прохождение экспертизы. Подача заявки на получение субсидии в 2024 году. Выполнение 2025 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 32 | с. Каменная Балка | Ремонт участка дороги по ул. Школьной | В 2024 году разработка ПСД и прохождение экспертизы. Подача заявки на получение субсидии в 2024 году. Выполнение 2025 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Программа СК «Развитие транспортной системы». Примерная стоимость 7 млн. руб. |
| 33 | х. Дейнекин | Не соблюдается график движения маршрутного сообщения | Проведение конкурсов на оказание услуг по перевозке, для отстранения недобросовестного перевозчика, 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 34 | х. Дейнекин | Просьба разрешить подвоз детей в детский сад из хутора на школьном автобусе | Требуется специализированный транспорт, отсутствующий у МДОУ «ДС №15».  Подана заявка на получение транспорта в министерство образования Ставропольского края | Управление образования и молодежной политики АБГО СК |  |
| 35 | пос. Каменка | Обустройство тротуарной дорожки в восточную сторону по ул. Подгорная | В 2023 году разработка ПСД и прохождение экспертизы (1676 м.). Подача заявки на получение субсидии в 2024 году. Выполнение 2026 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Программа СК «Развитие транспортной системы». Примерная стоимость 40 млн. руб. |
| 36 | пос. Каменка | Срез обочины дороги грейдером по трассе от с. Каменная Балка | Наказ выполнен в 2022 г. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 37 | пос. Каменка | Просьба установить фонарь над детской площадкой | Выполнено 23.02.2023 г. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 38 | пос. Каменка | Просьба обустроить полосу разгона и полосу торможения на повороте с. Каменная Балка по трассе г. Благодарный-с. Алексеевское | Данная автодорога регионального значения. Направлено письмо в министерство дорожного хозяйства и транспорта СК». Выполнено 23.02.2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 39 | пос. Каменка | Просьба возобновить работу медицинского пункта в поселке | 2023 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Выполнение предполагается в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 40 | пос. Каменка | Просьба расчистить и подсыпать дорогу по ул. Подгорной | В 2023 году разработка ПСД и прохождение экспертизы (1676 м.). Подача заявки на получение субсидии в 2024 году. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Программа СК «Развитие транспортной системы». Примерная стоимость 40 млн. руб. |
| 41 | с. Каменная Балка | Благоустройство тротуарной дорожки по ул. Октябрьской | Подготовлена заявка на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Ставропольского края для включения проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях Ставропольского края. в 2023 году. Исполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 42 | х. Алтухов | Просьба оказать помощь в восстановлении асфальтового покрытия на входе в МДОУ «ДС №25» | 2025 год | Управление образования и молодежной политики АБГО СК | Сметная стоимость 2 500 000 руб. Реализация проекта за счет программы инициативного бюджетирования |
| 43 | х. Алтухов | Просьба оказать помощь в спиле деревьев МОУ «СОШ №12» | 2024 год | МУ «ЕДДС БГО СК» |  |
| 44 | х. Алтухов | Просьба оказать помощь в приобретении музыкальной аппаратуры для Дома культуры | Будет подана заявка материально-технического оснащения в министерство культуры СК, 2024 год | Управление культуры АБГО СК |  |
| **Избирательный округ № 4 депутат Кодинцева Наталья Ивановна**  **Границы: село Александрия: ул. Советская, ул. Ростовская, пер. Пионерский, ул. Полевая, ул. Набережная, пер. Малый, пер. Большевик; ул. Бакинская, ул. Батумская, ул. Красноармейская, ул. Красная (нечетная сторона с № 1 по № 221 четная сторона с № 2 по № 240) ул. Комсомольская, ул. Кисловодская, ул. Луначарского (четная сторона с № 2 по № 44/1, нечетная сторона с № 3 по № 103) пер. Майский, ул. Пролетарская (нечетная сторона с № 1 по № 121,четная сторона с № 2 по № 126) ул. Подгорная, ул. Столбовая (нечетная сторона с № 1/1 по № 45 четная сторона с № 2/1 по № 40) ул. Садовая, ул. Шоссейная, ул. Первомайская (нечетная сторона с № 1 по № 63, четная сторона с № 2 по № 136); хутор Новоалександровский.** | | | | | |
| 45 | с. Александрия | Расчистить канаву для обеспечения отвода воды за огородами жителей ул. Первомайская | Наказ выполнен. 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 46 | с. Александрия | Сделать ремонт дороги по ул. Первомайская от д.№1/1 до ул. Советская с тротуарами | В 2024 году разработка ПСД. Исполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 47 | с. Александрия | Сделать тротуарную дорожку по ул. Первомайской; решить вопрос с бездомными собаками в 2023г | В 2024 году разработка ПСД. Исполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 48 | с. Александрия | Установить дополнительный фонарь на ул. с целью улучшения освещения по ул. Первомайская | 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 49 | с. Александрия | Проблема уличного освещения | 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 50 | с. Александрия | Выполнить ремонт дороги по ул. Пролетарская с тротуарами | Разработка ПСД на ремонт дороги и тротуаров в 2025 году. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 51 | с. Александрия | Установить скамейки около почты | Наказ выполнен. 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 52 | с. Александрия | Установить урны в центре села | Наказ выполнен. 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 53 | с. Александрия | Сделать тротуарную дорожку по ул. Шоссейная | Разработка ПСД на ремонт дороги и тротуаров в 2025 году. Выполнение 2026-2027 годы. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 54 | с. Александрия | Очистить русло реки Мокрая Буйвола | Наказ выполнен. 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 55 | с. Александрия | Установить детскую площадку на ул. Шоссейная | Внесен в список на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Ставропольского края, 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 56 | с. Александрия | Установить дополнительный фонарь около дома №68 ул. Шоссейная | 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 57 | с. Александрия | Обкосить обочины дороги вдоль ул. Шоссейная | Наказ выполнен. 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 58 | с. Александрия | Построить зоны отдыха в центре села с обустройством детской площадки | 2023-2024 годы | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 59 | с. Александрия | Выполнять покос травы около заброшенных домов; Выполнить ремонт дороги по ул. Красная | Постоянно  Наказ выполнен. Сентябрь 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 60 | с. Александрия | Выполнить обрезку деревьев  ул. Набережная | 2023 год | МУ «ЕДДС БГО СК» |  |
| 61 | с. Александрия | Установить дополнительный фонарь около дома №63/4 ул. Первомайская | 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 62 | с. Александрия | Произвести очистку территории около бывшего дома престарелых | 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 63 | с. Александрия | Выполнить косметический ремонт навесного моста, соединяющего ул. Красноармейская и ул. Шоссейная | Наказ выполнен. 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 64 | с. Александрия | Выполнить обрезку деревьев по ул. Садовая | 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 65 | с. Александрия | Подсыпать дорогу (плотина) 4 бригада | ПСД запланировано в 2023 г. Выполнение в 2024 году | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 66 | с. Александрия | Выполнить ремонт дорог: ул. Комсомольская, ул. Луначарского,  ул. Кисловодская | 2025 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| **Избирательный округ № 5 депутат Мищенко Любовь Ивановна**  **Границы: село Александрия: ул. Красная (четная сторона с № 244 до конца, нечетная сторона с № 223 до конца), ул. Первомайская (четная сторона с № 138/1 до конца, нечетная сторона с № 63/1 до конца), ул. Пролетарская (четная сторона с № 128 до конца, нечетная сторона с № 121/1 до конца), пер. Партизанский, ул. Столбовая (нечетная сторона с № 45 до конца, четная сторона с № 40 до конца), ул. Луначарского (нечетная сторона с № 105 до конца четная сторона с № 46 до конца);**  **хутор Кучурин; поселок Мокрая Буйвола; село Шишкино; хутор Большевик** | | | | | |
| 67 | с. Шишкино | Благоустройство дворовой территории МДОУ «ДС №21» | Заключен контракт. Выполнение 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Программа инициативного бюджетирования. Сметная стоимость 519 930,00 руб. |
| 68 | с. Шишкино | Строительство торговой площадки в с. Шишкино | 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| **Избирательный округ № 6 депутат Высочинская Наталья Николаевна**  **село Елизаветинское** | | | | | |
| 69 | с. Елизаветинское | Спил и кронирование деревьев на территории МДОУ «ДС №14» | 2023 год | МУ «ЕДДС БГО СК» |  |
| 70 | с. Елизаветинское | Тротуар по ул. Ленина от кафе до детского сада (от трассы Благодарный-Мин.-Воды) | Площадь 1748 м2  Разработка ПСД на ремонт дороги и тротуаров – 1-й квартал 2023 года. Подача заявки на получения субсидий - 2023 г. Исполнение 2024 г. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 71 | с. Елизаветинское | Дорога-закончить асфальтовое покрытие ул. Путь Победы (проводились ремонтные работы в 2022г.) | Протяженность 920 м. Разработка ПСД – 2024 год. Исполнение 2025 г. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 72 | с. Елизаветинское | Продлить маршрут маршрутного автобуса, сделать остановку ближе к ул. Путь Победы. | После выполнения работ по ремонту автомобильной дороги. 2026 г. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 73 | с. Елизаветинское | Освещение-поменять перегоревшие лампы по ул. Путь Победы | Наказ выполнен, 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 74 | с. Елизаветинское | Вода -когда будет проведена вода с "Грушевского" водохранилища? | Собственность ЗАО «Родина». Разработка ПСД –2023-2024 год. Выполнение 2024-2025 годы. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 75 | с. Елизаветинское | Перенести детскую площадку от дома по адресу: Путь Победы, 261 | Наказ выполнен, 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 76 | с. Елизаветинское | Ремонт водопропускной трубы под автомобильные дороги | ПСД разработано в 2023 году. Выполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Сметная стоимость 317,84 тыс. руб. |
| 77 | с. Елизаветинское | Ремонт проезжей части дороги по ул. Путь Победы | Наказ выполнен, 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 78 | с. Елизаветинское | Провести питьевую воду ул. Подгорная | Разработка ПСД – 2023-2024 год. Выполнение 2024-2025 годы. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 79 | с. Елизаветинское | Создать искусственную неровность-элемент принудительного снижения скорости транспортных средств по пер. Тихий | Разработка ПСД по благоустройству территории, прилегающему к Детскому саду № 14 по пер. Тихий, 13, с оборудованием пешеходного перехода и искусственных дорожных неровностей – 2024 год. Выполнение 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 80 | с. Елизаветинское | Асфальтирование гравийной части дороги ул. Л-та Остапчук | Разработка ПСД –2-й квартал 2023 года. Выполнение 2025 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Реализация по программе инициативного бюджетирования |
| **Двухмандатный избирательный округ № 7 депутат Дьякова Татьяна Васильевна,**  **село Сотниковское (поселок Ставропольский;**  **поселок Видный; поселок Молочный)** | | | | | |
| 81 | с. Сотниковское | Обустройство спортивной площадки в МДОУ «№16» в связи с износом оборудования | 2024 год | Управление образования и молодежной политики АБГО СК | Сметная стоимость 552 506 руб. Реализация по программе инициативного бюджетирования |
| 82 | с. Сотниковское | Ремонт дорог западной окраины села: от пер. Пионерский до конца села по ул. Пролетарская, Советская, Красная. Дороги размыты дождями: огромные выбоины, ямы. | В 2024 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1676 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Реализация по Программе СК «Развитие транспортной системы». Примерная стоимость 80 млн. руб. |
| 83 | с. Сотниковское | Ремонт тротуара по пл. Тучина от банкомата (пересечение с ул. Советской) до ул. Ленина мимо больницы | В 2024 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 225 м. Выполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 500 000 руб. Реализация по программе инициативного бюджетирования |
| 84 | с. Сотниковское | Строительство тротуаров по ул. Ленина | В 2023 году зарегистрировать право собственности, протяженность 4880 м.  Реализация 2026 - поэтапно | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 10 млн. руб. Реализация по программе местных инициатив. |
| 85 | с. Сотниковское | Строительство тротуаров с ремонтом дороги по ул. Пролетарской | В 2023 году зарегистрировать право собственности. Протяженность 6570 м. В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 100 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |
| **Двухмандатный избирательный округ № 7 депутат Христенко Сергей Владимирович**  **поселок Ставропольский; поселок Видный; поселок Молочный. (село Сотниковское)** | | | | | |
| 86 | с. Сотниковское | Ремонт проезжей части по ул. Советская (западная часть села) от пер. Пионерский до дома № 1 | В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1676 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2027 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 14 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |
| 87 | пос. Ставропольский | Ремонт тротуара по ул. Ленина от дома № 1 до дома № 23 | Выполнение 2025 год.  В 2022 году произвели ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина от дома № 11 до дома № 25 | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 88 | пос. Ставропольский | Организация работы с молодежью (занятие спортом, секции) | Состоялась встреча с тренером. Планируются секции с 1 сентября 2023 года. Выполнение 4 квартал 2023 года. | Управление физической культуры и спорта АБГО СК. |  |
| **Двухмандатный избирательный округ № 8 депутат Макрухина Ирина Николаевна**  **село Бурлацкое (село Спасское).** | | | | | |
| 89 | с. Бурлацкое | Освещение ул. Артюхова | В 2023 году разработан локально-сметный расчет. Выполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Сметная стоимость 249 093,47 руб. Реализация по программе местных инициатив. |
| 90 | с. Бурлацкое | Освещение въезда в село | Наказ выполнен в 2023 г. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 91 | с. Бурлацкое | Освещение ул. Комсомольская | Наказ выполнен в 2023 г. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 92 | с. Бурлацкое | Освещение: конец и начало ул. Красной | 2023 г. Частично выполнено, начало ул. освещено | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 93 | с. Бурлацкое | Ремонт дороги по ул. Набережная | Разработана ПДС. Протяженность 1246 м. Получена субсидия. Заключен контракт. Выполнение 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Сметная стоимость 7 299 920 руб. |
| 94 | с. Бурлацкое | Ремонт дороги по ул. Артюхова | В 2024 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 700 м. Подача заявки на получение субсидии в 2024 году. Выполнение 2025 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 20 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |
| 95 | с. Бурлацкое | Решить вопрос о возможности забоя скота на месте, в селе | Ведется работа по поиску организаций, готовых реализовать данный проект. Выполнение 2026 год | Управление сельского хозяйства АБГО СК |  |
| 96 | с. Бурлацкое | Организация работы с населением по сортировке мусора | Информация доведена до жителей села. Ежемесячно в социальных сетях и на информационных стендах, информация будет обновляться. Выполнение 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 7 | с. Бурлацкое | Благоустройство территории рынка | Выполнение 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Реализация проекта по местным инициативам «Благоустройство площади, предназначенной, для ярмарок выходного дня и прилегающей территории по ул. Ленина, 4 в селе Бурлацкое Благодарненского городского округа Ставропольского края» на сумму 4 120 286,24 руб. |
| 98 | с. Бурлацкое | Строительство ограды  Ремонт крыльца в МОУ «СОШ №10».  Обустройство подъезда к школе | Выполнение 2027 год. Частично исполнено | Управление образования и молодежной политики АБГО СК | Планируется реализация в рамках программы модернизации школьных систем образования |
| 99 | с. Бурлацкое | Устройство освещения по ул. 60 лет Октября | Выполнено. Освещена полностью. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 100 | с. Бурлацкое | Ремонт канализации в МДОУ «ДС №19» | Выполнен 2023 год. | Управление образования и молодежной политики АБГО СК |  |
| 101 | с. Бурлацкое | Установка счетчика на тепло МДОУ «ДС №19» | Выполнен 2022 год. | Управление образования и молодежной политики АБГО СК |  |
| 102 | с. Бурлацкое | Спил деревьев на территории МДОУ «ДС №19» | 2 кв. 2023 года | МУ «ЕДДС БГО СК» |  |
| 103 | с. Бурлацкое | Ремонт отопления в МДОУ «ДС №20» | Выполнен 2022 год. | Управление образования и молодежной политики АБГО СК |  |
| 104 | с. Бурлацкое | Спил деревьев на территории МДОУ «ДС №20» | 2 кв. 2023 года | МУ «ЕДДС БГО СК» |  |
| 105 | с. Бурлацкое | Очистка канализации в «ДС №20» | Выполнен 2022 год. | Управление образования и молодежной политики АБГО СК |  |
| 106 | с. Бурлацкое | Спил деревьев на территории ФАП | 2 кв. 2023 года | ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница» |  |
| 107 | с. Бурлацкое | Асфальтирование дороги по пер. Больничному до ул. Пролетарской | В 2024 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 670 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2026 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 20 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |
| 108 | с. Бурлацкое | Установка освещения на пересечении ул. 60 лет Октября и пер. Малый | 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 109 | с. Бурлацкое | Строительство тротуаров и ремонт дороги по ул. Пролетарской | В 2026 году разработка ПСД. Выполнение 2027 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| **Двухмандатный избирательный округ № 8 депутат Федюков Алексей Алексеевич**  **село Спасское (село Бурлацкое).** | | | | | |
| 110 | с Спасское | Просьба сделать возвышение на проезжей части дороги по ул. Советская для принудительного снижения скорости | 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 111 | с. Спасское | Просьба выделить ребенку - инвалиду письменный стол и стул. Вопрос Слюниной Е., ул. Советская, д. 200-202 | Наказ выполнен, 2022 год |  |  |
| 112 | с. Спасское | Просьба отсыпать дорогу по ул. Набережная | 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 113 | с. Спасское | Въезд в с. Спасское -заасфальтировать боковые съезды | Наказ выполнен, 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 114 | с. Спасское | Освещение ул. Набережная | 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 115 | с. Спасское | Обустройство детской площадки на ул. Набережная | 2025 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Реализация по программе инициативного бюджетирования |
| 116 | с. Спасское | Ремонт фасада начальной школы МОУ «СОШ №5» | 2023 год | Управление образования и молодежной политики АБГО СК | Сметная стоимость 2 317 770,00 руб. |
| 117 | с. Спасское | Перенос объездной дороги на карьер в обход улиц села | 2025 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 118 | с. Спасское | О выделении спортивного инвентаря (два мата, один канат), постельного белья, посуды МДОУ «ДС №17 | разрабатывается проектно-сметная документация. Выполнение 2025 год. | Управление образования и молодежной политики АБГО СК | Реализация по программе инициативного бюджетирования |
| 119 | с. Спасское | Подсыпка детских площадок МДОУ «ДС №17 | разрабатывается проектно-сметная документация. Выполнение 2024 год. |
| 120 | с. Спасское | Строительство и ремонт игровых площадок МДОУ «ДС №17 | разрабатывается проектно-сметная документация. Выполнение 2026 год |
| 121 | с. Спасское | Ремонт здания (канализация) МДОУ «ДС №17 | Изготовлена смета. Выполнение 2024 год. |
| 122 | с. Спасское | Ремонт камер слежения на детской площадке на ул. Красной (центр) | 2023 год. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 123 | с. Спасское | Строительство тротуара с ремонтом дороги по ул. Советской от пер. Свободы до пер. Петренко | Разработка ПСД на ремонт дороги и тротуаров в 2024 году. Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 124 | с. Спасское | Строительство остановки на краю села по ул. Красной | 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 125 | с. Спасское | О выделении МОУ «СОШ №5» музыкальной аппаратуры, спортивной футбольной формы, мячей, тренажеров. | Разрабатывается ПСД  Реализация 2027 год | Управление образования и молодежной политики АБГО СК | Реализация планируется в рамках программы модернизации школьных систем образования |
| 126 | с. Спасское | Обустройство спортивной площадки в МОУ «СОШ №5» (искусственное поле), игровых площадок (устарели) |
| 127 | с. Спасское | Обустройство крытой площадки для массовых мероприятий ввиду отсутствия в МОУ «СОШ №5» актового зала |
| 128 | с. Спасское | Автоматизированное рабочее место (АРМ) в классы МОУ «СОШ №5» |
| 129 | с. Спасское | Освещение пер. Победы (2 фонаря) | 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 130 | с. Спасское | Освещение пер. Садовый | 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 131 | с. Спасское | Освещение пер. Свободы | 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 132 | с. Спасское | Обустройство детской площадки на ул. Советская | 2025 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 133 | с. Спасское | Отсыпать ПГС пер. Мельничный | 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| **Избирательный округ № 9 депутат Морозов Иван Николаевич**  **Границы: город Благодарный: ул. Веселая, ул. Восточная, ул. Однокозова (нечетная сторона № 293 до № 353, четная сторона от № 236 до № 268), ул. Московская (нечетная сторона № 477 до конца, четная сторона № 480 до конца), пер. Красноармейский (нечетные номера от № 5 до конца, четные номера от № 16 до конца), пер. Восточный, пер. Тенистый, пер. Зерносовхозский (нечетная сторона от № 5 до конца, четная сторона от № 4 до конца), ул. Красноармейская (четная сторона № 196 до конца, нечетная сторона от № 155 до конца), ул. Свердлова, ул. Советская (четная сторона от № 468 до конца), ул. Комсомольская (нечетная сторона от № 53 до №103, четная сторона от № 112 до №138), ул. Жукова, пл. Есенина. пер. Подгорный (четная сторона с №36 до №74, нечетная сторона с № 45 по № 93), ул. Луговая, ул. Мельничная**  **(четная сторона с № 160 до № 188, нечетная сторона с № 155Б до № 169), пл. А. Невского.** | | | | | |
| 145 | г. Благодарный | Ремонт уличного освещения по ул. Жукова (от пер. Зерносовхозский до пер. Тенистый) | 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 135 | г. Благодарный | Ремонт автодороги и тротуаров по ул. Жукова (от пер. Тенистый до конца) | В 2024 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 500 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2025 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 27 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |
| 136 | г. Благодарный | Установка уличного освещения по ул. Жукова от пер. Тенистого до конца) | 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 600 000 руб. |
| 137 | г. Благодарный | Ямочный ремонт автодороги по пер. Зерносовхозскому | 2023 год. Заключен контракт. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 138 | г. Благодарный | Опил деревьев, свисающих над промежутком автодороги по пер. Зерносовхозскому, а именно на участке от ул. Жукова до ул. Советской | 2023 год, согласно реестра заявок. | Муниципальное учреждение «ЕДДС» |  |
| 139 | г. Благодарный | Спил деревьев, буйно растущих на территории перекрестка ул. Советской и пер. Зерносовхозского, мешающих обзору, что приводит к нарушению правил дорожного движения, которое влечет за собой создания аварийной ситуации. | 2023 год, согласно реестра заявок. | Муниципальное учреждение «ЕДДС» |  |
| 140 | г. Благодарный | Спил деревьев, дикорастущих на территории перекрестка ул. Красноармейской и пер. Зерносовхозского, мешающих обзору, что приводит к нарушению правил дорожного движения. | 2023 год, согласно реестра заявок. | Муниципальное учреждение «ЕДДС» |  |
| 141 | г. Благодарный | Ямочный ремонт автодороги по ул. Советской (от пер. Зерносовхозского в сторону пер. Красноармейского) | 2023 год. Заключен контракт. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 142 | г. Благодарный | Покос амброзии, произрастающей на территории конечной остановки городского маршрута № 3 | производится регулярно, согласно графика | МУП «Комбинат Благоустройства» |  |
| 143 | г. Благодарный | Ремонт автодороги по ул. Красноармейской (от пер. Тенистого до конца) | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 500 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2026 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 37 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |
| 144 | г. Благодарный | Установка уличного освещения по ул. Свердлова (от начала до пер. Зерносовхозского) | В 2024 году разработка ПСД, 500 м. Выполнение 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 0,5 млн. руб. |
| 145 | г. Благодарный | Строительство автодороги и тротуаров по ул. Свердлова (от начала до пер. Зерносовхозского) | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 500 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2026 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 17 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |
| 146 | г. Благодарный | Ямочный ремонт автодороги по ул. Советской (пересечение ул. Советской и пер. Подгорного) | 2023 год. Заключен контракт. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 147 | г. Благодарный | Отсутствие уличного освещения по пер. Восточному | В 2024 году разработка ПСД, 250 м. Выполнение 2026 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 0,25 млн. руб. |
| 148 | г. Благодарный | Заброшенное здание (предполагаемый жилой дом), находящееся по адресу пер. Восточный 6, на территории которого (по словам избирателей) собираются нетрезвая молодежь, что приводит к дракам и нарушению правил общественного порядка. | 2022 год исполнено |  |  |
| 149 | г. Благодарный | Облагораживание и постоянный уход за детской площадкой, находящейся на пересечении ул. Восточной и пер. Восточного. | производится регулярно, согласно графика | МУП «Комбинат Благоустройств» |  |
| 150 | г. Благодарный | Полное отсутствие фонарного освещения по ул. Восточной от пер. Зерносовхозского до пер. Тенистого | В 2025 году разработка ПСД, 400 м. Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 0,4 млн. руб. |
| **Избирательный округ № 10 депутат Белозорев Василий Андреевич**  **Границы: город Благодарный: ул. Юбилейная, ул. Советская (нечетная сторона от № 363 до № 475, четная сторона от № 386 до № 466), ул. Комсомольская (нечетная сторона от № 3 до № 83, четная сторона от № 20 до № 110), пер. Пионерский, ул. Красноармейская (четная сторона от № 60 до № 194, нечетная сторона от № 57 до № 153), ул. Московская (нечетная сторона от № 333 до № 475, четная сторона от № 346 до № 478), ул. Некрасова, ул. Однокозова (нечетная сторона от № 237 до № 291, четная сторона от № 164 до № 220), ул. Мельничная №155 Б , пер. Школьный, ул. Ленинградская, пер. Лермонтова, ул. Молодежная, пер. Южный, пер. Тихий, ул. Виноградная, ул. Голикова, ул. Дзержинского.** | | | | | |
| 151 | г. Благодарный | Укладка асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Красноармейской от пер. Подгорного до пер. Лермонтова | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 530 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2026 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 25 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |
| 152 | г. Благодарный | Укладка асфальтобетонного покрытия дороги по пер. Пионерскому от ул. Набережной до ул. Красноармейской | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1088 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2025 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 18 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |
| 153 | г. Благодарный | Укладка асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Московской от №333 до №475 | В 2024 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1180 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2025 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 38 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |
| 154 | г. Благодарный | Укладка асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Дзержинского | В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 563 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2027 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 17 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |
| 155 | г. Благодарный | Укладка асфальтобетонного покрытия дороги по пер. Пионерскому от ул. Дзержинского до ул. Однокозова | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1088 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2026 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 18 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |
| 156 | г. Благодарный | Укладка асфальтобетонного покрытия тротуара ул. Однокозова от №237 до 291 | В 2023 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 555 м. Подача заявки на получение субсидии в 2024 году. Выполнение 2025 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 48 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |
| 157 | г. Благодарный | Укладка асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Комсомольской от пер. Подгорного до пл. Ленина | В 2023 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1088 м. Подача заявки на получение субсидии в 2024 году. Выполнение 2025 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 48 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |
| 158 | г. Благодарный | Укладка асфальтобетонного покрытия по пер. Лермонтова от ул. Мельничная до ул. Дзержинского | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов. Выполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 159 | г. Благодарный | Укладка асфальтобетонного покрытия дороги по пер. Лермонтова от ул. Дзержинского до ул. Однокозова | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов. Выполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 160 | г. Благодарный | Укладка асфальтобетонного покрытия дороги по пер. Южному | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов. Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 161 | г. Благодарный | Монтаж наружного освещения по пер. Лермонтова от № 101 до ул. Дзержинского | В 2023 году разработка ПСД, 300 м. Выполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 0,3 млн. руб. |
| **Избирательный округ № 11 депутат Бочарова Татьяна Ивановна**  **Границы: город Благодарный: ул. Первомайская (четная сторона от № 38 до конца, нечетная сторона от № 65 до конца), пл. Ленина, ул. Советская (нечетная сторона от №301 до № 359, четная сторона с № 322 до № 384), пер. Образцовый, ул. Комсомольская, (четная сторона от № 6 до № 18), пл. Гвардейская, ул. Однокозова (нечетная сторона от № 115 до № 161, четная сторона от № 110 до № 256), пл. Маяковского, ул. Горького, ул. Пирогова, ул. Мельничная (нечетная сторона от № 45 до № 155, четная сторона от № 16 до № 150), пл. Высоцкого, ул. Прикумская (нечетная сторона от № 61 до конца, четная сторона от 70 до конца), ул. Островского, пер. Ручейный, пер. Колхозный, ул. Красноармейская (нечетная сторона от № 1 до № 53, четная сторона от № 2 до № 56), ул. Пушкина,**  **ул. Московская (нечетная сторона с № 285 до № 331, четная сторона с № 304 до № 344).** | | | | | |
| 162 | г. Благодарный | Ремонт дороги ул. Первомайская (четная сторона от № 38 до конца, нечетная сторона от № 65 до конца), от ул. Пирогова до ул. Мельничной | В 2024 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 442 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2026 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 10 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |
| 163 | г. Благодарный | Ремонт тротуара по ул. Первомайская от ул. Московской до ул. Пирогова | В 2024 году разработка ПСД. Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Рассматривался вопрос по подготовке ПСД на благоустройство памятника Однокозову по программе комфортная городская среда, в том числе и ремонт тротуаров. |
| 164 | г. Благодарный | Благоустройство территории прилегающей к верхнему рынку | 2026 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 7 млн. руб. Реализация по программе местных инициатив. |
| 165 | г. Благодарный | Детская площадка и спортивная площадка ул. Комсомольская 10 | Уборка согласно утвержденного графика | МУП «Комбинат благоустройства» |  |
| 166 | г. Благодарный | Детская площадка и спортивная площадка ул. Комсомольская 18 | Уборка согласно утвержденного графика | МУП «Комбинат благоустройства» |  |
| 167 | г. Благодарный | Ремонт дороги и тротуаров пл. Гвардейская | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов, 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 168 | г. Благодарный | Ремонт дороги ул. Однокозова (от ул. Первомайской до пер. Колхозного) ул. Однокозова (нечетная сторона от № 115 до № 161, четная сторона от № 110 до № 256), | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 500 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2026 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 27 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |
| 169 | г. Благодарный | Ремонт дороги пл. Маяковского | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов, 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 170 | г. Благодарный | Открытие магазина пл. Маяковского | 2024 год |  |  |
| 171 | г. Благодарный | Установка «лежачего полицейского» по ул. Пирогова | Имеются 2 искусственные неровности, 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 172 | г. Благодарный | Ремонт дороги ул. Мельничная (нечетная сторона от № 45 до № 155, четная сторона от № 16 до № 150) от ул. Пирогова до пер. Ручейного | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов, 2025 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 173 | г. Благодарный | Ремонт дороги пл. Высоцкого | В 2022 году выполнены работы по профилировки дорожного покрытия с добавлением инертных материалов. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 174 | г. Благодарный | Ремонт дороги ул. Прикумская (нечетная сторона от № 61 до конца, четная сторона от 70 до конца), | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов, 2025 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 175 | г. Благодарный | Ремонт дороги ул. Островского | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов, 2025 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 176 | г. Благодарный | Ремонт дороги пер. Ручейный | Есть асфальтное покрытие, ямочный ремонт картами, порядка 1000 м2, 2025 год. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 177 | г. Благодарный | Ремонт дороги пер. Колхозный | В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 320 м. Участок от ул. Московской до ул. Пушкина. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 6 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |
| 178 | г. Благодарный | Ремонт дороги ул. Красноармейская (нечетная сторона от № 1 до № 53, четная сторона от № 2 до № 56), | В 2022 году частично выполнено от № 18 до № 53. В 2023 году будет завершено. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 179 | г. Благодарный | Ремонт дороги ул. Пушкина | В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 546 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 20 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |
| 180 | г. Благодарный | Ремонт дороги ул. Московская (нечетная сторона с № 285 до № 331, четная сторона с №304 до № 344). | В 2026 году разработка ПСД на ремонт дороги и тротуаров. Имеется асфальтированная проезжая часть, ямочный ремонт картами. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| **Избирательный округ № 12 депутат Гучмазов Александр Графович**  **Границы: город Благодарный: ул. Советская (нечетная сторона от № 181 до № №299, четная сторона от № 172 до № 320), пер. Пролетарский, ул. Суворова, пер. Московский, ул. Московская (четная сторона от № 204 до № 300 нечетная сторона от № 199 до № 283), ул. Однокозова (нечетная сторона от № 1 до № 113, четная сторона от № 2 до № 106), пер. Малый, пр. 60 лет Октября, ул. Терешковой, пл. Гайдара, ул. Морозова, ул. Прикумская (нечетная сторона от № 1 до № 59, четная сторона от № 2 до № 68). Пер. 8 Марта, ул. Мельничная (нечетная сторона с № 1А до № 41, четная сторона с № 2А до № 78** | | | | | |
| 181 | г. Благодарный | Строительство дороги и тротуара по ул. Суворова от пер. Ручейный до пер. Пролетарский (с обустройством системы водоотведения) | Протяженность 380 м, ПСД разработана. Предоставлена субсидия. Заключен контракт на выполнение работ по ремонту дороги и тротуара. Выполнение 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Сметная стоимость 16 525 780 руб. |
| 182 | г. Благодарный | Строительство недостающего участка дороги по пер. Пролетарский между ул. Советская и ул. Суворова | В 2024 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 546 м.  Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 183 | г. Благодарный | Благоустройство спортивной площадки по ул. Суворова напротив домов №№ 65-71 | В 2024 году разработка ПСД.  Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 6 млн. руб. Внесен в список заявок на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Ставропольского края |
| 184 | г. Благодарный | Благоустройство территории вокруг Храма Александра Невского со строительство тротуара, прилегающего к нему по ул. Советской напротив домов № 201-241. Строительство фонарного освещения на этом участке | В 2024 году разработка ПСД.  Выполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 185 | г. Благодарный | Реставрация с частичным строительством каналов для отведения ливневых вод пер. Красный г. Благодарный | Строительство ливневой канализации возможно только при комплексной программе благоустройства, необходима разработка ПСД с очистными сооружениями.  Силами МУ «Комбинат Благоустройства», при содействии ИП Гучмазова А.Г.  и тер. отдела г. Благодарный 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 186 | г. Благодарный | Ремонт дороги на всем протяжении по пер. Московскому (отсыпать асфальтной крошкой и выровнять) | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов, 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 187 | г. Благодарный | Строительство дороги по пер. 8 Марта на участке от ул. Мельничная до ул. Суворова | В 2024 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1269 м. Подача заявки на получение субсидии в 2024 году. Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 60 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |
| 188 | г. Благодарный | Строительство спортивной площадки на участке по ул. Однокозова от пер. Пролетарский до пер. Малый пер. | В 2024 году разработка ПСД. Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 6 млн. руб. Реализация по программам бюджетного инвестирования или местных инициатив |
| 189 | г. Благодарный | Строительство дороги с асфальтовым покрытие по ул. Однокозова от пер. Красного до пер. Колхозного | В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1300 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 40 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы» |
| 190 | г. Благодарный | Строительство каналов для отведения ливневых вод на пл. 60 лет Октября между 5-ти этажным домом и магазином «Доброцен» пер. Кочубея, д. 65 А | Строительство ливневой канализации возможно только при комплексной программе благоустройства, необходима разработка ПСД с очистными сооружениями |  |  |
| 191 | г. Благодарный | Строительство дороги с асфальтовым покрытием по ул. Терешковой | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 339 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 6 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». |
| **Избирательный округ № 13 депутат Магомедов Рашид Багандалиевич**  **Границы: город Благодарный: ул. Московская (нечетная сторона от № 1 до №197, четная сторона от № 2 до № 202), ул. Урожайная, пер. Перекопский бой, ул. Чехова, пер. Кочубея (нечетная сторона от № 67 до конца, четная сторона от № 64 до конца), пл. Гражданская, пер. Безымянный (четная сторона от № 42 до № 44), ул. Зеленая, ул. Подгорная, пер. Ударник полей, пер. Красный, ул. Королева, пл. Фадеева, ул. Кошевого, ул. Советская (нечетная сторона с №113 до № 179, четная сторона с № 100 до № 170).** | | | | | |
| 192 | г. Благодарный | Провести уличное освещение (1-2 фонаря) на ул. Подгорной. | В 2024 году разработка ПСД, 800 м. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 0,8 млн.руб |
| 193 | г. Благодарный | Установить на ул. Подгорной детскую площадку. | В 2024 году разработка ПСД. Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 6 млн. руб. Реализация по программам бюджетного инвестирования или местных инициатив |
| 194 | г. Благодарный | Восстановить дорожное асфальтное покрытие по ул. Подгорной. | Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов, 2025 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 195 | г. Благодарный | Проложить асфальтное покрытие по ул. О. Кошевого. | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 390 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 7 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». |
| 196 | г. Благодарный | Обустроить тротуар с ул. О. Кошевого на пер. Перекопский Бой. |
| 197 | г. Благодарный | Провести полную реконструкцию детской площадки, с дополнительным оснащением детской площадки спортивными тренажерами и мягким покрытием на ул. О. Кошевого. | В 2025 году разработка ПСД. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 6 млн. руб. Реализация по программам бюджетного инвестирования или местных инициатив |
| 198 | г. Благодарный | Положить три канализационных люка на ул. О. Кошевого, которые находятся в аварийном состоянии. | водопроводные колодцы находятся в частной собственности, обязанность содержать лежит на владельце. 2023 год |  |  |
| 199 | г. Благодарный | Произвести освещение ул. О. Кошевого | Наказ выполнен, 2022 год. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 200 | г. Благодарный | Поставить знак одностороннего движения по пер. Перекопский бой на участке: от ул. Московской до ул. Советской, с заездом в пер. с ул. Московской. | 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 201 | г. Благодарный | Обустроить тротуар по пер. Перекопский бой. | В 2027 году разработка ПСД. Выполнение 2027 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 12 млн. руб. Реализация по программе местных инициатив |
| 202 | г. Благодарный | Сделать ревизию уличного освещения по пер. Перекопский бой. | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 854 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 24 млн. руб. |
| 203 | г. Благодарный | Подключить освещение на участке от ул. Подгорной до ул. Советской. | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 854 м. Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 0,68 млн. руб. |
| 204 | г. Благодарный | Положить дорожное асфальтное покрытие по ул. Зеленой (в восточной и западной частях ул.). | В 2022 году выполнены работы по подсыпке и профилировки дорожного покрытия с применением асфальтной крошки | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 205 | г. Благодарный | Благоустроить парковую зону отдыха на территории места расположения родника в восточной части ул. Зелёная. | В 2026 году разработка ПСД. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 6 млн. руб. Реализация по программам бюджетного инвестирования или местных инициатив. |
| 206 | г. Благодарный | Провести полную реконструкцию детской площадки на ул. Зеленой. | В 2026 году разработка ПСД. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 6 млн. руб. Реализация по программам бюджетного инвестирования или местных инициатив. |
| 207 | г. Благодарный | От детской площадки на вторую (восточную) часть ул. Зеленой. сделать пешеходный переход. | 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 208 | г. Благодарный | По адресу ул. Зеленая, дом 58 провести уличное освещение. | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 600 м. Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 0,6 млн. руб. |
| 209 | г. Благодарный | Сделать ревизию уличного освещения по ул. Московской от пер. Красного до начала ул., подключить освещение на данном участке. | 3 квартал 2023 года | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 210 | г. Благодарный | Установить на ул. Московской детскую площадку (приблизительный адрес ул. Московская, дом № 20). | Обследование в необходимости площадки будет проведено во 2 квартале 2023 года | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 211 | г. Благодарный | Восстановить тротуар от пер. Красного до начала ул. Московской по обеим сторонам ул. (четной, нечетной). | ПСД на экспертизе. Приблизительная стоимость проекта (благоустройство территории, прилегающей к Храму А. Невского) 56 727,51 тыс. руб. Выполнение 2023 год. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 212 | г. Благодарный | Сделать пешеходные переходы на ул. Московской от пер. Красного до дома № 22. | Выполнение 2023 год. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 213 | г. Благодарный | Обустроить водоотведение («ливневку») для стока воды по пер. Красному до речки. | Строительство ливневой канализации возможно только при комплексной программе благоустройства, необходима разработка ПСД с очистными сооружениями | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 214 | г. Благодарный | Проложить дорожное асфальтное покрытие по ул. Королева. | В 2022 году выполнены работы по подсыпке и профилировки дорожного покрытия с применением асфальтной крошки. В 2024 году разработка ПСД на ремонт дороги и тротуаров и прохождение экспертизы, 854 м. Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 215 | г. Благодарный | Сделать водостоки на ул. Королева и заасфальтировать, проблема с водой (нет «ливнёвки»). | в 2022 году выполнены работы по подсыпке и профилировке дорожного полотна.  Строительство ливневой канализации возможно только при комплексной программе благоустройства, необходима разработка ПСД с очистными сооружениями | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 216 | г. Благодарный | Проложить дорожно-асфальтное покрытие по ул. Урожайной. Обустроить «ливневку» для стока воды. | В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1230 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 20 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». |
| 217 | г. Благодарный | Сделать полную ревизию уличного освещения и провести уличное освещение по ул. Урожайной. | Право собственности зарегистрировано на 300 м. В 2027 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1700 м. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 1,7 млн. руб. |
| 218 | г. Благодарный | Обустроить водоотведение «ливневку» для стока воды по пер. Ударник полей. | Строительство ливневой канализации возможно только при комплексной программе благоустройства, необходима разработка ПСД с очистными сооружениями |  |  |
| 219 | г. Благодарный | Провести ревизию уличного освещения по пер. Ударник полей, подключить освещение в переулке. | В 2026 году разработка ПСД, 900 м. Выполнение 2026-2027 годы | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 0,9 млн. руб |
| 220 | г. Благодарный | Рассмотреть возможность обустройства тротуара по пер. Ударник полей хотя бы на одной из сторон переулка. | В 2021 году выполнен ремонт дороги протяженностью 840 метров.  Выполнение возможно 2027 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Реализация по программе местных инициатив. |
| 221 | г. Благодарный | Установить спортивные тренажеры на детской площадке в переулке Кочубея. | В 2026 году разработка ПСД.  Выполнение 2027 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 6 млн. руб. Реализация по программам бюджетного инвестирования или местных инициатив. |
| 222 | г. Благодарный | Установить ограждение вокруг детской площадки по пер. Кочубея | В 2026 году разработка ПСД.  Выполнение 2027 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 6 млн. руб. Реализация по программам бюджетного инвестирования или местных инициатив. |
| 223 | г. Благодарный | Сделать пешеходный переход для перехода через дорогу с пер. Кочубея к магазину «Пятерочка». | 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 224 | г. Благодарный | Рассмотреть возможность проложить маршрут пассажирских перевозок с ул. Московской на улицу Подгорную по ул. Ударник полей через пер. Кочубея на улицу Московскую. | Возможности изменить маршрут движения в настоящее время нет, 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 225 | г. Благодарный | По адресу ул. Зеленая, дом 58 провести ревизию уличного освещения, заменить лампочку. | Наказ выполнен, 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 226 | г. Благодарный | Выделить грейдер для снятия верхнего слоя на некоторых участках дороги по ул. Королёва для дальнейшего благоустройства дорожного покрытия. | Наказ выполнен, 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 227 | г. Благодарный | Сделать ревизию уличного освещения по ул. Московской от пер. Красного до начала ул. (конечной остановки), подключить освещение на данном участке. | Наказ выполнен, 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 228 | г. Благодарный | Рассмотреть возможность устройства на дороге искусственной неровности для принудительного ограничения скорости по ул. Московской в районе ГДК. | 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 229 | г. Благодарный | Рассмотреть возможность установления знака «Ограничение скорости» не более 40 км/ч на ул. Московской в районе ГДК. | 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 230 | г. Благодарный | Рассмотреть возможность убрать абонентскую плату с взрослого населения за занятия в спортивном комплексе «Колос» | 2024 год | Управление физической культуры и спорта АБГО СК |  |
| 231 | г. Благодарный | Оказать содействие в уборке территории ул. Кошевого (вывезти мусор, сухие ветки). | Наказ выполнен, 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| **Избирательный округ № 14 депутат Коваленко Сергей Васильевич**  **Границы: город Благодарный: пер. Безымянный (четная сторона от № 2 до № 40, нечетная сторона № 3), ул. Золотистая, ул. Небесная, пер. Черепичный, ул. Свободы (нечетная сторона от № 1 до № 27/1, четная сторона от № 2 до № 26-А), ул. Чапаева (нечетная сторона от № 1, 1-А, 1-Б до № 45, четная сторона от № 2 до № 74), пл. Строителей № 3, № 4-А, ул. Завокзальная, ул. Вокзальная (четная сторона от № 2 до № 10), ул. Заречная, ул. Советская (нечетная сторона от № 1-А до № 111, четная сторона от № 2 до № 98), ул. 30 лет Победы.** | | | | | |
| 232 | г. Благодарный | Спил деревьев около дома г. Благодарный ул. Чапаева 35 | 2024 год, согласно реестра спила деревьев |  |  |
| 233 | г. Благодарный | Спил деревьев около дома г. Благодарный, ул. Чапаева 37 | 2024 год, согласно реестра спила деревьев |  |  |
| 234 | г. Благодарный | От ул. Заречная до ул. Советская по пер. Безымянному проложить тротуар | 2026 год. Тротуар на подходе в железному пешеходному мосту через реку Мокрая Буйвола | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 235 | г. Благодарный | На пересечении ул. Заречной и пер. Безымянного по левой стороне спил веток деревьев | 2023 год, согласно реестра спила деревьев | МУ «ЕДДС» |  |
| 236 | г. Благодарный | Ямочный ремонт асфальтированного покрытия по ул. Золотистой | 2023 год. Заключен контракт на ямочный ремонт | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 237 | г. Благодарный | Стоянка для автомобилей около МОУ «СОШ №15» (ул. Чапаева) | На 2023 год запланирован ремонт дороги и тротуаров по ул. Чапаева от пер. Кочубея до пер. Безымянный.  Стоянка не предусмотрена | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 238 | г. Благодарный | Установка детской площадки (территория бывшего автодрома) | В 2026 году разработка ПСД. Выполнение 2027 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 6 млн. руб. Реализация по программам бюджетного инвестирования или местных инициатив |
| 239 | г. Благодарный | Засыпать щебнем дорожку от дома Строителей № 3 до котельной | 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 240 | г. Благодарный | Установить фонарь возле дома № 3 на пл. Строителей со стороны пункта «Почта России» | 3 квартал 2023 года | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| **Избирательный округ № 15 Суханов Сергей Витальевич**  **Границы: город Благодарный: пл. Строителей, № 4, № 6, № 7, № 7а, № 13, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, пл. Трудовая, ул. Лазо, ул. Чапаева (нечетная сторона от № 49 до № 109, четная сторона от № 76 до № 170), ул. Калинина, ул. Лесная, пер. Куйбышева, ул. Туманная, ул. Свободы № 29,** | | | | | |
| 241 | г. Благодарный | Просьба установить на детской площадке песочницу пл. Строителей 13 кв | Наказ выполнен, 2022 год |  |  |
| 242 | г. Благодарный | Проложить тротуарную дорожку с твердым покрытием от пл. Строителей №4 до пл. Строителей №3 (сейчас протоптанная грунтовая дорожка заросшая травой) | 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 243 | г. Благодарный | Оказать содействие по замене ввода холодной воды в МКД по адресу: Строителей 4 | Наказ выполнен, 2022 год |  |  |
| 244 | г. Благодарный | Оказать содействие по замене ввода холодной воды в МКД по адресу: Строителей 15 | Наказ выполнен, 2022 год |  |  |
| 245 | г. Благодарный | Оказать содействие по замене ввода холодной воды в МКД по адресу: Строителей 19 | Наказ выполнен, 2022 год |  |  |
| 246 | г. Благодарный | Оказать содействие по замене ввода холодной воды в МКД по адресу: Строителей 23 | 2023 год | МУП «Центр ЖКХ» |  |
| 247 | г. Благодарный | Изменить уровень основания контейнерной площадки по адресу: пл. Строителей 4 (контейнеры стоят за пределами площадки, зачастую перевернутые - невозможно пользоваться) | В 2023 году разработка ПСД. Выполнение 2024 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 140 тыс. руб. |
| 248 | г. Благодарный | Изменить уровень основания контейнерной площадки по адресу: пл. Строителей 6 (контейнеры стоят за пределами площадки, зачастую перевернутые - невозможно пользоваться) | 2 квартал 2024 года | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 500 тыс. руб. |
| 249 | г. Благодарный | Бесхозные квартиры провести работу по нахождению собственников. При их отсутствии оформить их как выморочное имущество | 2023 год – запрос сведений | Управление по имущественным и земельным отношениям АБГО СК |  |
| 250 | г. Благодарный | Разграничение земельных участков под многоквартирными домами | В рамках исполнения Федерального закона от 29.12.2004 года №189-ФЗ «О введении в действие жилищного кодекса» (по заявлению собственников жилых помещений) | Управление по имущественным и земельным отношениям АБГО СК |  |
| 251 | г. Благодарный | Освещение на пл. Трудовой - заменить лампочки | Наказ выполнен, 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 252 | г. Благодарный | Освещение на пл. Трудовой - продолжить освещение по всей площади Трудовой | 3 квартал 2025 года | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 500 тыс. руб. |
| 253 | г. Благодарный | Заменить аварийную опору возле электроподстанции - боимся что упадет и порвет все провода | Наказ выполнен, 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 254 | г. Благодарный | Дорога отсыпана асфальтовой крошкой - просим подсыпать места где просело, чтобы не стояли лужи | 2023 год. Заключен контракт на ремонт дороги и тротуаров с применением асфальтного покрытия на пл. Трудовая и ул. Лазо | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 255 | г. Благодарный | В прошлом году отсыпали крошкой подъезд к дому Строителей 15 со стороны ул. Калинина просим закончить работы в твердом покрытии (заасфальтировать) ранее нам это обещали | 2023 год. Заключен контракт на ремонт дороги и тротуаров с применением асфальтного покрытия на пл. Трудовая и ул. Лазо | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 256 | г. Благодарный | Ремонт дорожного покрытия по ул. Чапаева с устройством тротуаров - пока провести хотя бы ямочный ремонт | В 2022 году разработана ПСД и пройдена экспертиза, 1230 м. Подана заявка на получение субсидии по ул. Чапаева от пер. Кочубея до пер. Безымянного.  Выполнение 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Стоимость 47 868 150 руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». |
| 257 | г. Благодарный | Просьба отремонтировать тротуар по пер. Куйбышева | 2025 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 258 | г. Благодарный | Просьба проложить дорогу в твердом покрытии по ул. Туманной от пер. Куйбышева до пер. Безымянного | 2023 год. Заключен контракт на ремонт дороги с применением асфальтного покрытия. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 259 | г. Благодарный | Просьба сделать освещение по ул. Туманной от пер. Куйбышева до пер. Безымянного | В 2026 году разработка ПСД, 900 м. Выполнение 2026 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 900 тыс. руб. |
| 260 | г. Благодарный | Просьба проложить освещение по ул. Туманная, Лесная | 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 261 | г. Благодарный | Спилить деревья по ул. Калинина от дома 12 до дома 14 в количестве 5 штук | 3 квартал 2023 года | МУ «ЕДДС» |  |
| 262 | г. Благодарный | Отремонтировать тротуарную дорожку вдоль школы № 15 от ул. Чапаева до пл. Строителей 13 | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы.Выполнение 2026 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 263 | г. Благодарный | Жалобы на "ночные гонки" по пер. Безымянному преимущественно лиц цыганской национальности (рассмотреть вопрос об установке искусственной неровности и знака «Жилая зона» | В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы. Выполнение 2027 | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 264 | г. Благодарный | Обустройство пешеходной дорожки с освещением от Строителей 4 до пер. Черепичного | В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы. Выполнение 2026 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 600 тыс. руб. |
| 265 | г. Благодарный | Установка светодиодных прожекторов на пл. Строителей 4а на подъездах | Наказ выполнен 2022 год | МУП «Центр ЖКХ» |  |
| 266 | г. Благодарный | Регулярная вырубка и покос пустыря между стр. 3 и стр. 4 | согласно графика уборки территорий | МУ «Комбинат благоустройства» |  |
| 267 | г. Благодарный | Устройство дороги в асфальте вокруг Строителей 3 (с торца дома где почта отсутствует дорога, необходимо круговое движение чтобы не подпирать друг друга. (не сделали почему то во время благоустройства) | В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы. Выполнение 2027 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 268 | г. Благодарный | Установка ламп освещения и ремонт фонаря Строителей 15, рассмотреть возможность установить фонарь на дорожке между 16 домом и кафе "У камина" очень темно | 3 квартал 2023 года | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 600 тыс. руб. |
| 269 | г. Благодарный | Ремонт пешеходной дорожки от ул. Свобода до дома по Строителей 17 (лопнуло асфальтовое покрытие) | Выполнен, 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 270 | г. Благодарный | Спил и вывоз аварийного дерева за остановкой по ул. Свобода, примыкающего к МКД Строителей 13 | Выполнен, 2022 год | МУ «ЕДДС» |  |
| 271 | г. Благодарный | Строительство парка "Взлёт" возможность реализации и сроки | На стадии включения в федеральный конкурс «Малые города, исторические поселения» | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 272 | г. Благодарный | Замена 2 лампочек фонаря возле дома | 2 квартал 2023 года | МУ «Комбинат благоустройства» |  |
| 273 | г. Благодарный | Когда будут асфальтировать дорогу по пер. Куйбышева от ул. Вокзальной до ул. Свободы. Давно установлены три фонаря уличного освещения на пер. Куйбышева от ул. Берненко до ул. Свободы, но они не горят. Необходимо отремонтировать и включить освещение. | Выполнен, 2022 год |  |  |
| 274 | г. Благодарный | Просьба обустроить пешеходные дорожки с двух сторон ул. Чапаева от пер. Куйбышева до СШ № 15 | В 2022 году разработана ПСД и пройдена экспертиза, 1230 м. Подана заявка на получение субсидии по ул. Чапаева от пер. Кочубея до пер. Безымянного. Выполнение 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Стоимость 47 868 150 руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». |
| **Избирательный округ № 16 Пономарев Александр Викторович**  **Границы: город Благодарный: ул. Свободы (нечетная сторона от № 31 до № 171, четная сторона от № 28 до № 146), пл. Достоевского, ул. Чапаева (нечетная сторона от № 111 до № 247, четная сторона от № 172 до № 326), пер. Кочубея (нечетная сторона от № 1 до № 65, четная сторона от № 2 до № 62), пер. Светлый, ул. Садовая, ул. Котовского, ул. Ленина (нечетная сторона от № 1 до № 111, четная сторона от № 2 до № 82), пер. Северный, ул. Толстого (нечетная сторона от № 1 до № 87, четная сторона от № 2 до № 64 А), ул. Тургенева, ул. Бедненко (четная сторона с № 2 до № 134, нечетная сторона с №1/1 до № 81), ул. Дорожная.** | | | | | |
| 275 | г. Благодарный | Поменять местами дорожные знаки приоритета – перекресток ул. Бедненко, пер. Фрунзе | Наказ выполнен, 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 276 | г. Благодарный | Просьба сделать освещение по пер. Светлый от налоговой инспекции до ул. Бедненко. | В 2027 году разработка ПСД и прохождение экспертизы. Выполнение 2027 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 300 тыс. руб. |
| 277 | г. Благодарный | Просьба проложить асфальти тротуар по ул. Бедненко от пер. Северный до пер. Фрунзе, сделать освещение. | В 2023 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1230 м. Подана заявка на получение субсидии 2023 год. Выполнение 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 6 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». |
| 278 | г. Благодарный | Просьба произвести обрезку деревьев вдоль дороги по ул. Свободы. | 2023 год. согласно реестра спила деревьев | МУ «УДДС»  Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 279 | г. Благодарный | На пл. Достоевского (в районе котельной) обустроить волейбольную площадку». | 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 280 | г. Благодарный | Просьба проложить тротуары по обе стороны ул. Ленина | 2023 год. Заключен контракт на выполнение работ по ремонту дороги и тротуара | Управление по делам территорий АБГО СК | Стоимость 64 769 294,03 руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». |
| 281 | г. Благодарный | Просьба произвести планировку обочины вдоль дороги ул. Ленина с обеих сторон. | 2023 год. Заключен контракт на выполнение работ по ремонту дороги и тротуара | Управление по делам территорий АБГО СК | Стоимость  64 769 294,03 руб. |
| 282 | г. Благодарный | По чётной стороне пер. Кочубея от ул. Бедненко до ул. Свобода никогда не было света. Просьба сделать освещение. | 2027 год. Разработка ПСД и выполнение. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 300 тыс. руб. |
| 283 | г. Благодарный | Просьба проложить асфальт по пер. Северному от ул. Ленина до ул. Л. Толстого. | 2023 год. Заключен контракт на выполнение работ по ремонту дороги и тротуара. | Управление по делам территорий АБГО СК | Стоимость 64 769 294,03 руб. |
| 284 | г. Благодарный | Просьба проложить дорогу в твердом покрытии по ул. Дорожной | 2023 год. Заключен контракт на ремонт дороги с применением асфальтного покрытия. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 285 | г. Благодарный | Просьба обустроить пешеходные дорожки с двух сторону ул. Чапаева от пер Кочубея до пер. Куйбышева | В 2022 году разработана ПСД и пройдена экспертиза, 1230 м. Подана заявка на получение субсидии по ул. Чапаева от пер. Кочубея до пер. Безымянного. Выполнение 2023 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Стоимость 47 868 150 руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». |
| 286 | г. Благодарный | Отремонтировать тротуары с двух сторон по ул. Свободы от переулка Кочубея до пер. Фрунзе | Разработана ПСД.Выполнение 2025 год. | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| **Избирательный округ № 17 Барсукова Ольга Ивановна**  **Границы: город Благодарный: ул. Бедненко (нечетная сторона от № 83 до № 137, четная сторона от № 134 до № 180), ул. Ставропольская, ул. Свободы (нечетная сторона от № 173 до № 225, четная сторона от № 146 А до № 182), ул. Карбышева, ул. Чапаева (нечетная сторона от № 249 до № 315, четная сторона от № 326 до № 392), ул. Ленина (нечетная сторона от № 113 до № 203, четная сторона от № 84 до № 176), ул. Толстого (четная сторона от № 66 до № 86), пер. Ветеринарный (четная сторона от № 14 до конца, нечетная сторона от № 13 до конца), ул. Новая, пл. Кирова, пер. 9 Января (четная сторона от № 16 до конца, нечетная сторона от № 3 до конца), пер. Фрунзе ,ул. Первомайская (четная сторона от № 22 до № 36, нечетная от № 33 до № 61), ул. Шевченко, ул. Мира, пл. Победы, ул. Оболенского (четная сторона с №2 до №52).** | | | | | |
| 287 | г. Благодарный | Между магазином «Светофор» и домом № 4 имеется разрушенное здание инкубатора. Собственник не известен. Просьба установить хозяина и обязать навести порядок на территории | Проводится работа по розыску собственника, сделан запрос сведений, 2023 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 288 | г. Благодарный | Просьба заасфальтировать участок дороги ул. Бедненко от пер. Фрунзе до пер. 9 Января | Наказ выполнен, 2022 год | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 289 | г. Благодарный | Просьба установить тротуарную дорожку по ул. Бедненко от пер. Фрунзе до пер. 9 Января | В 2023 году разработка ПСД и прохождение экспертизы. Подана заявка на получение субсидии 2023 год. Выполнение 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК | . Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». |
| 290 | г. Благодарный | Убрать кусты и деревья с пересечения улиц Бедненко и 9 Января, так как это затрудняет безопасное движение транспорта | Наказ выполнен, 2022 год |  |  |
| 291 | г. Благодарный | Убрать заросли амброзии на месте пересечения ул. Бедненко и пер. Ветеринарный | постоянно, согласно графика уборки территорий | Муниципальное учреждение «Комбинат благоустройства» |  |
| 292 | г. Благодарный | Просьба проложить дорогу в твердом покрытии по ул. Мира | В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 300 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2027 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 10 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». |
| 293 | г. Благодарный | Установить фонарь у пешеходного перехода на пер. Северный | 3 квартал 2023 года | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 294 | г. Благодарный | Просьба проложить дорогу в твердом покрытии по ул. Новой. | В 2026 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 300 м. Подача заявки на получение субсидии в 2026 году. Выполнение 2027 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 10 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». |
| **Избирательный округ № 18 депутат Санакоев Александр Сергеевич**  **Границы: город Благодарный: ул. Чапаева (нечетная сторона от № 359 до конца, четная сторона от № 438 до конца), ул. Ленина (нечетная сторона от № 205 до конца, четная сторона от № 178 до конца), ул. Набережная (вся нечетная сторона), ул. Толстого (нечетная сторона от № 89 до № 123, четная сторона от № 88 до № 108), пер. Большевик (нечетная сторона от № 39 до конца, четная сторона от № 20 до конца), пер. Тюленина (нечетная сторона от № 21 до конца, четная сторона от № 32 до конца), пер. Подгорный (четная сторона от №4 до № 6, нечетная сторона от № 15 до № 19-а), ул. Гагарина, пер. Октябрьский, ул. Свободы (нечетная сторона от № 279 до конца, четная сторона от № 224 до конца), пер. Зерносовхозский (нечетная сторона от № 1 до № 3, чет № 2), ул. Чкалова, пер. Лунный, ул. Полевая, пер. Прудный.** | | | | | |
| 295 | г. Благодарный | Ремонт уличного освещения ул. Свободы, от пер. Большевик до конца; | В 2025 году разработка ПСД, 1600 м. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 1,6 млн. руб. |
| 296 | г. Благодарный | Ремонт уличного освещения ул. Чапаева, от пер. Подгорного до конца | В 2026 году разработка ПСД, 1600 м. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 1,6 млн. руб. |
| 297 | г. Благодарный | Ремонт уличного освещения ул. Гагарина, от пер. Большевика и до конца. | В 2027 году разработка ПСД, 1420 м. Выполнение 2027 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 1,420 млн. руб. |
| 298 | г. Благодарный | Ремонт дороги  по ул. Чкалова, от пер. Большевика до пер. Подгорного; | 2024 год. Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 299 | г. Благодарный | Ремонт дороги по ул. Свободы, от ул. Первомайской до пер. Подгорного; | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1183 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2026 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 56 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». |
| 300 | г. Благодарный | Ремонт дороги по ул. Оболенского, от ул. Первомайской до пер. Большевика | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 500 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2026 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 6 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». |
| 301 | г. Благодарный | Ремонт дороги по ул. Тюленина полностью. | В 2025 году разработка ПСД и прохождение экспертизы, 1100 м. Подача заявки на получение субсидии в 2025 году. Выполнение 2076 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 50 млн. руб. Реализация по программе СК «Развитие транспортной системы». |
| **Избирательный округ № 19 депутат Коваленко Геннадий Анатольевич**  **Границы: город Благодарный: ул. Вокзальная (четная сторона от № 12 до конца, нечетная сторона от № 33 до конца), пл. Нефтянников, ул. Оболенского (нечетная сторона от № 1 до конца), пл. Солнечная, пер. Тюленина (нечетная сторона от № 1 до № 19, четная сторона от № 2 до № 30), пер. Большевик (нечетная сторона от № 1 до № 37, четная сторона от № 2 до № 18), пер. Ветеринарный (четная сторона от № 2 до № 12, нечетная сторона от № 1 до № 11), ул. Демократическая, пер. 9 Января (четная сторона от № 2 до № 14, нечетная сторона № 1), ул. Первомайская (четная сторона от № 2 до № 16, нечетная сторона от № 1 до № 37), ул. Бедненко (нечетная сторона от № 139 до конца, четная сторона с № 182 до конца), ул. Герцена, ул. Свободы (нечетная сторона от № 227 до № 277), ул. Степная, пл. Колхозная, ул. Гриценко, ул. Чеботарева, ул. Шоссейная, ул. Яценко, пер. Звездный, ул. Победы, пер. Подгорный (нечетная сторона с № 1 по № 13), ул. Чкалова (нечетная сторона с № 1 по №27 А, четная сторона с № 2 до № 42А).** | | | | | |
| 302 | г. Благодарный | Ремонт дорожного покрытия по ул. Чеботарева, пл. Колхозная хотя бы отсыпку крошкой. | 2024 год. Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 303 | г. Благодарный | Отсутствие уличного освещения ул. Чеботарева, пл. Колхозная 21 | В 2025 году разработка ПСД, 500 м. Выполнение 2026 год. | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 0,5 млн. руб. |
| 304 | г. Благодарный | Построить спортивную площадку пл. Колхозная | В 2026 году разработка ПСД. Выполнение 2027 | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 6 млн. руб. Реализация по программам бюджетного инвестирования или местных инициатив |
| 305 | г. Благодарный | Ликвидировать стихийную свалку за ул. Чеботарева | 3 квартал 2023 года | Управление по делам территорий АБГО СК |  |
| 306 | г. Благодарный | Отсутствие уличного освещения пер 9-е января № 1-9 | 1 квартал 2024 года | МУ «Комбинат благоустройства» |  |
| 307 | г. Благодарный | Построить детскую площадку на пересечении ул. Первомайская-Вокзальная | В 2026 году разработка ПСД. Выполнение 2027 | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 6 млн. руб. Реализация по программам бюджетного инвестирования или местных инициатив |
| 308 | г. Благодарный | Поставить лавочки около подъездов | 2023 год | МУП «Центр ЖКХ» |  |
| 309 | г. Благодарный | Нет вентиляции в подвале дома Вокзальная 54 | присутствует естественная вентиляция (окна) | МУП «Центр ЖКХ» |  |
| 310 | г. Благодарный | Обустроить мусорную площадку по ул. Вокзальная 52 | 2024 год | Управление по делам территорий АБГО СК | Примерная стоимость 0,6 млн. руб. |
| 311 | г. Благодарный | Асфальтное покрытие по ул. Герцена | 2023 год. Профилировка дорожного покрытия с добавлением инертных материалов | Управление по делам территорий АБГО СК | убрать |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-